**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | | 研发部周会总结 | | | | |
| 会议时间 | | 2017.03.09 | 会议地点 | | 聚贸23楼会议室 | |
| 参加人员 | | 张堃、伍鹰、叶新舟、彭帮海、宋沁阳、郑斌、罗超、舒伟飞、胡育敏、韦庆华、周国宝、刘明、李雷强、乔广 | | | | |
| 会议内容 | | 问题跟踪点：  1 交易平台英文版，存在问题未解决，计划下周接收代码，具体日期视情况而定（李雷强）  2 开放平台  2.1 管理后台存在功能缺失，整理讨论并完善（李雷强，乔广）  2.2 服务中心验证规则需要完善（叶新舟）  2.3安排人员，按照文档搭建服务demo工程，发现并解决使用过程中发现的问题（韦庆华，叶新舟，乔广）  3 地域信息是否需要精确到区。（周国宝）  4 静态资源cdn访问检查，需要以下平台项目经理配合  中文： 聚智能 聚真通 聚博通  英文： 聚真通 聚博通 大数据  5 图片水印，需要支持水印可配置（叶新舟）  6 确认支付是否统一到2.0版本测试，避免重复劳动（舒伟飞）  7 确认部署服务器（舒伟飞）  8 MQ查询功能：是否投递成功，是否消费成功，消费者等信息（罗超，叶新舟）  9 跟踪登陆时，密码解密失败乱码问题（罗超，叶新舟）  10 确认company等平台共享信息，是否存储在session外（罗超，叶新舟）  11 确认国家馆是自主开发，还是外包开发（韦庆华） | | | | |
| 会后工作安排 | | | | | | |
| 序号 | 任务名称 | | 负责人 | 参加人 | | 计划完成时间 |
| 1 | 瓦力平台，项目名称确认和清单整理 | | 张堃 | 乔广 | | 2017-03-10 |
| 2 | 日报周报尽可能详细 | | 各项目经理 |  | | 持续跟进 |
| 3 | 项目上线，项目经理安排好留守人员 | | 各项目经理 |  | | 持续跟进 |
| 4 | 前端架构讨论 | | 郑斌 | 张堃，陈焰松 | | 2017-03-10 |
| 5 | 前端开发规范 | | 郑斌 |  | | 2017-03-10 |
| 6 | 新员工入职指南 | | 张雷 | 张堃 | | 2017-03-10 |
| 7 | 各平台实现release note功能 | | 各项目经理 |  | | 持续跟进 |
| 8 | 咨询app开始开发 | | 宋沁阳 |  | | 2017-03-15 |
| 9 | 部门活动 | | 张堃 |  | |  |