**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | | 研发部周会总结 | | | | |
| 会议时间 | | 2017.03.17 | 会议地点 | | 聚贸23楼会议室 | |
| 参加人员 | | 张堃、伍鹰、叶新舟、彭帮海、宋沁阳、郑斌、罗超、舒伟飞、胡育敏、韦庆华、周国宝、刘明、李雷强、乔广 | | | | |
| 会议内容 | | 上线安排：  站内信、修改公司、账号信息后的同步、冗余字段等，计划2017-03-23上线，务必完成  问题跟踪点：  1 交易平台英文版，计划周五或下周一接收代码（李雷强）  2 跟踪登陆时，密码解密失败乱码问题，问题比较难重现，需要长期跟踪（罗超，叶新舟） | | | | |
| 会后工作安排 | | | | | | |
| 序号 | 任务名称 | | 负责人 | 参加人 | | 计划完成时间 |
| 1 | OA加班申请功能 | | 韦庆华 |  | | 2017-03-17 |
| 2 | 熟悉聚融通项目，做好接手准备 | | 韦庆华 | 彭帮海 | | 2017-03-20 |
| 3 | 做好资讯后台开发准备 | | 韦庆华 |  | | 2017-03-17 |
| 4 | 讨论架构前端规划 | | 郑斌 | 叶新舟，张堃 | | 2017-03-20 |
| 5 | 准备一个技术培训 | | 叶新舟 | 乔广 | | 2017-03-17 |
| 6 | 检查组员日报 | | 各项目经理 |  | | 持续跟踪 |
| 7 | 确认未向支付结算中心推送财务权限信息问题  1、是否存在未推送的情况，如没有，需立即加上同步功能  2、是否在推送财务权限的时候，不要使用认证中心的统一平台号，请使用自己平台固定的平台号 | | 各项目经理 |  | | 2017-03-17 |