**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | | 研发部周会总结 | | | | |
| 会议时间 | | 2017.03.23 | 会议地点 | | 聚贸23楼会议室 | |
| 参加人员 | | 张总、伍鹰、叶新舟、彭帮海、宋沁阳、郑斌、罗超、舒伟飞、胡育敏、韦庆华、周国宝、刘明、李雷强、乔广 | | | | |
| 会议内容 | | 问题跟踪点：  1跟踪登陆时，密码解密失败乱码问题，问题比较难重现，需要长期跟踪（罗超，叶新舟）  2同时打开2个登陆窗口，其中一个会失效，业务系统需要处理（各项目经理）  3 咨询app视觉稿未交付，跟踪确认（宋沁阳）  4 聚运通修改公司信息功能，未与其他平台联调，有bug风险，需要联调确认（罗超，各项目经理）  5 为提高排查和解决问题效率，测试环境和预发布环境最好能开放部分权限给开发，需要协调（张总，舒伟飞）  6 确认交易平台使用的安心签接口，优先封装（李雷强，舒伟飞）  7认证中心公司信息修改功能，存在bug，需确认（伍鹰，舒伟飞）  8 认证中心API变化需要规范（舒伟飞）  9 确认图片上传是否升级为最新的（各项目经理）  10 确认mq是否持久化（叶新舟，各项目经理）  11 项目上线后，确认首页加载是否正常（郑斌，各项目经理）  12 平台名称修改后，其他产品线不知道（彭帮海）  13 水印功能已提供，确认功能使用方案（张总）  14 需要产品统一限制图片等文件大小（马凯慧） | | | | |
| 会后工作安排 | | | | | | |
| 序号 | 任务名称 | | 负责人 | 参加人 | | 计划完成时间 |
| 1 | 区域公共库统一，确认同步方案 | | 叶新舟 |  | |  |
| 2 | 记录分析用户搜索条件，确认技术方案 | | 叶新舟 |  | |  |
| 3 | 前端控件库访问 | | 郑斌 |  | | 2017-03-31前 |
| 4 |  | |  |  | |  |
| 5 |  | |  |  | |  |