**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | | 研发部周会总结 | | | | |
| 会议时间 | | 2017.03.30 | 会议地点 | | 聚贸23楼会议室 | |
| 参加人员 | | 张总、伍鹰、叶新舟、彭帮海、宋沁阳、郑斌、罗超、舒伟飞、胡育敏、韦庆华、周国宝、刘明、乔广 | | | | |
| 会议内容 | | 问题跟踪点：  1 部分平台存储上传文件的路径到数据库时，添加了域名，导致其他平台使用问题，检查确认【提出人：周国宝；解决人：各项目经理】  2 各平台邮编数据类型不一致，导致消息处理问题，统一邮编类型为String【提出人：周国宝；解决人：各项目经理】  3 传递给认证中心数据，数据类型整理统一【提出人：舒伟飞；解决人：姚伟峰】  4 前端文件缓存问题【提出人：郑斌；解决人：郑斌】  5 cdn部署，导致聚贸通无法访问【提出人：刘明；解决人：李永平】  6 建行没有测试环境，项目测试会影响生产环境出，确认建行支付通道是否关闭，以及无测试环境支付通道对接问题【提出人：舒伟飞；解决人：张总，姚伟峰，舒伟飞】  7 敦促路演项目视觉稿在03-31之前提供，否则会影响开发和上线进度【提出人：韦庆华；解决人：运营人员】  8 由邹营查看现有大数据框架，完善之，并讨论确认【提出人：张总；解决人：张总，胡玉敏，邹营】  9 E4B需求对接过程中，不同项目经理对需求的表述不一致。建议需求确认后，技术问题由项目经理跟进沟通，产品经理不要参与【提出人：彭帮海；解决人：张总】  10 分布式事务解决方案调研确认【提出人：刘明；解决人：叶新舟】 | | | | |
| 会后工作安排 | | | | | | |
| 序号 | 任务名称 | | 负责人 | 参加人 | | 计划完成时间 |
| 1 | 所有搜索通过es | | 各项目经理 |  | | 4月中旬前 |
| 2 | 宣导佩戴胸牌 | | 各项目经理 |  | |  |
| 3 | 运维人员职责确认：是否需要学习所部属中间件的相关知识 | | 张总 |  | |  |
| 4 | 宣导按时参与晨会 | | 各项目经理 |  | |  |