**会议纪要**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题 | | 研发部周会总结 | | | | |
| 会议时间 | | 2017.04.06 | 会议地点 | | 聚贸23楼会议室 | |
| 参加人员 | | 张总、伍鹰、叶新舟、彭帮海、宋沁阳、郑斌、罗超、舒伟飞、胡育敏、韦庆华、周国宝、刘明、李雷强、乔广 | | | | |
| 会议内容 | | 问题跟踪点：  1 app保存的都是MD5加密后的密码，认证中心接口接收的是明文密码。app与认证中心对接，确认认证中心是否需要添加接收密文密码的接口【提出人：宋沁阳；解决人：舒伟飞】  2云智库及聚智能测试人力不足【提出人：伍鹰；解决人：张总】  3关于同步认证中心的企业信息、用户信息，与登录实时使用认证中心的最新企业与用户信息的问题，（不用重新登录，自动更新当前企业 与用户信息）【提出人：舒伟飞；解决人：叶新舟，张总】 | | | | |
| 会后工作安排 | | | | | | |
| 序号 | 任务名称 | | 负责人 | 参加人 | | 计划完成时间 |
| 1 | 开发周期超过两周的，测试用例需要评审 | | 各项目经理 |  | |  |
| 2 | 提测邮件，注明本次的所有修改项(包含对不在需求范围内的优化、重构等)，以便测试发现所有问题 | | 各项目经理 |  | |  |
| 3 | 确认外包人员的续签和退回 | | 各项目经理 |  | | 2017-04-06 |
| 4 | 前端架构的开发在下周一下班前发出来 | | 郑斌 |  | | 2017-04-10 |
| 5 |  | |  |  | |  |
| 6 |  | |  |  | |  |
| 7 |  | |  |  | |  |